|  |  |
| --- | --- |
| Dokument: 273-72/2024-1 |  |
| Datum: 29.10.2024 |  |

**1. Predmet ponudbe**

Predmet ponudbe je storitev koordinacije in zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih (VZD) in izdelava varnostnega načrta za posamezno gradbišče za obdobje 3 let.

**2. Obseg storitve**

Ad 1.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Storitev obsega koordinacijo VZD skladno z Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih objektih (Uradni list RS št. 83/2005), skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 56/99 in 64/01) in ostalimi predpisi, standardi ter strokovno doktrino.  Koordinacija VZD od uvedbe izvajalca v delo vključuje:   * uskladitev varnostnega načrta pred pričetkom del, glede na izbrano tehnologijo izvedbe posameznih del, če je potrebna, * priprava oziroma sodelovanje pri pripravi prijave gradbišča na inšpektorat za delo RS (15 dni pred pričetkom del), če je potrebna, * izdelava gradbiščnega reda, ter požarnega reda za gradbišče, * pregled gradbišča in ustrezno ukrepanje v primeru odstopanj, * sodelovanje na operativnih sestankih, predvidoma 1 x tedensko skladno z priporočili Inšpektorata RS za delo in Zbornice za VZD, * konstruktivno sodelovanja z investitorjem, nadzorom, projektantom in uporabnikom, * vse materialne in prevozne stroške.   Koordinacija se obračuna za vsako **posamezno aktivno gradbišče**.  Ponudbeno ceno je potrebno navesti kot sledi:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Koordinacija VZD na obisk brez DDV | Koordinacija VZD na obisk z DDV (CK) | Ponudbena cena z DDV za 1 mesec (CKM=4 x CK) | **Ponudbena cena z DDV za 1 leto (CKL = 12 x CKM)** | |  |  |  |  |   Kjer pomeni:  CK – cena koordinacije na obisk z DDV  CKM – cena koordinacije na mesec z DDV  CKL – cena koordinacije na leto z DDV  V primeru terminskega skrajšanja ali podaljšanja gradbišča, se cena koordinacije VZD izračuna po dejansko opravljenih obiskih.  Lokacija gradbišč je v Šempetru pri Novi Gorici (SBNG) ter v Stari Gori (OIMR).  Ad 2.)  Izdelava varnostnega načrta za izvedbo GOI del na omenjenem objektu vključno s pregledom objekta in posebnostmi posameznega dela objekta, s pregledom projektne dokumentacije z načrti, ter pregledom vseh ostalih dokumentov (starih), iz katerih je možno pridobiti podatke pomembne za varnost in zdravje na gradbišču. Ker gre za nadaljevanje izvedbe del projekta, ki je delno že izveden je predvidena uskladitev že izdelanega varnostnega načrta.  Ponudbeno ceno je potrebno navesti kot sledi:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Varnostni načrt za posamezno gradbišče: | Ponudbena cena brez DDV | Ponudbena cena z DDV | Ponudbena cena za 2 zahtevni in 2 manj zahtevni gradbišči / leto z DDV | | -zahtevno gradbišče |  |  |  | | -manj zahtevno gradbišče |  |  |  | | **Skupaj z DDV (CVN)** | | |  |   Kjer pomeni:  CVN – cena varnostnih načrtov na leto z DDV  Ponudbena cena mora vključevati dokumentacijo v papirni obliki (2 izvoda) in elektronski obliki (dwg, pdf)  Skupna predvidena cena za **obdobje 3 let**:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Koordinacija VZD  (= 3 x CKL) | Izdelava varnostnega načrta  (= 3 x CVN) | **Skupaj z DDV** | |  |  |  |   Račune se izdaja mesečno po dejansko opravljenih storitvah. |

Naročnik zagotavlja:

* Projektno dokumentacijo z načrti vključno s situacijo v papirni in elektronski obliki.
* Ostala dokumentacij iz katere je možno pridobiti podatke pomembne za varnost in zdravje na gradbišču.

**3. Rok izvedbe**

3 leta

**4. Način plačila**

30 dni po popravljeni storitvi

**5. Rok za predložitev ponudb:** 12.11.2024

Dokument pripravil:

Natali Sardon Pahor, dipl. ekon. (UN)